*Jueves, 06 de junio de 2024*

**SEMANA 1**

X-ADVANCED

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAREAS REALIZADAS | TAREAS NO REALIZADAS | RAZONES | PROPUESTAS |
| Actualización Vista formulario |  |  |  |
| Vista Login |  |  |  |
| Documentación |  |  |  |
| Controlador y DAO del usuario |  |  |  |
| Vista del administrador |  |  | El administrador no debe aceptar ni rechazar al estudiante si no ha ido a ver más toda la información |

**SEMANA 2**

*Jueves, 13 de junio de 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAREAS REALIZADAS | TAREAS NO REALIZADAS | RAZONES | PROPUESTAS |
| Actualización Vista formulario |  |  |  |
| Vista Login |  |  |  |
| Documentación |  |  |  |
| Controlador y DAO del usuario |  |  |  |
| Vista del administrador |  |  | El administrador no debe aceptar ni rechazar al estudiante si no ha ido a ver más toda la información |
| Integración de Back-End y Front-End |  |  |  |

**SEMANA 3**

*Jueves, 20 de junio de 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAREAS REALIZADAS | TAREAS NO REALIZADAS | RAZONES | PROPUESTAS |
| Actualización Vista formulario |  |  |  |
| Vista Login |  |  |  |
| Documentación |  |  |  |
| Controlador y DAO del usuario |  |  |  |
| Vista del administrador |  |  |  |
| Dinamización |  |  |  |